|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评报告** |
| 项目名称 | 镇江市人民检察院检察普法中心建设项目 |
| 实施单位 | 镇江城市建设产业集团有限公司 |
| 项目概况 | 进行布展改造装修及设施设备采购安装工作。 |
| 项目总目标 | 目标1：2021年10月竣工。目标2：进一步弘扬社会主义法治，推进全面依法治国，有效提升全市法治宣传教育水平。 |
| 年度绩效目标 | 目标1：2021年10月竣工。目标2：进一步弘扬社会主义法治，推进全面依法治国，有效提升全市法治宣传教育水平。 |
| 预算金额（万元） | 1900 |
| 实际支出金额（万元） | 2.5 |
| 项目实施情况 | 该项目处于初步设计和概算环节，目前概算正在编制中。 |
| 项目管理成效 | 对工程项目持续推进中。 |
| 项目管理存在的问题及原因 | 项目落实整体进度缓慢。 |
| 进一步加强项目管理的建议 | 加快项目推进和落实，确保工程顺利开展。 |